DevManager v0.1 需求文档

个人开发项目管理工具（命令行版）

# 0. GitHub 与 Git 身份准备

在开始工程实现前，必须完成以下准备：

创建并使用新的 GitHub 账号，不复用旧账号。

使用新账号创建名为 DevManager 的远程仓库。

为本项目单独配置 Git 提交用户名和邮箱，避免沿用旧账号身份。

使用 SSH 密钥或 GitHub Personal Access Token 完成认证；不得将令牌、密码或私钥提交到仓库。

首次推送后，在 GitHub 页面确认提交记录显示为新账号。

# 1. 项目背景与目标

DevManager 是一个使用 C++17 开发的命令行个人项目管理工具，用于记录已完成、正在开发和计划开发的项目资料。

练习 C++ 工程化开发与多文件项目结构。

练习实体建模、业务逻辑分层、输入校验和数据持久化。

为未来替换 MySQL、提供 HTTP API 和开发 Web 管理端打下基础。

# 2. v0.1 范围

v0.1 采用循环菜单交互，支持以下功能：

查看所有项目：显示项目真实 ID、名称、技术栈、描述和状态。

新增项目：系统自动生成永久唯一 ID；名称、状态必填；技术栈至少一个标签；描述可为空。

删除项目：按真实 ID 删除，并要求用户二次确认；删除后 ID 不重排、不复用。

搜索项目：支持按项目名称和技术栈标签搜索；忽略大小写，支持部分匹配。

数据持久化：程序启动时加载 JSON，数据变更后保存 JSON。

不在 v0.1 范围内：编辑项目、按状态筛选、排序、MySQL、HTTP API、Web 页面和 AI 功能。

# 3. 项目数据模型

每个项目包含以下字段：

id：整数，由程序自动生成，永久唯一。

name：项目名称，非空。

techStack：技术栈标签集合，例如 ["C++", "Linux Socket", "CMake"]；至少包含一个非空标签。

description：项目描述，可为空。

status：项目当前状态，自由文本输入但不可为空，例如“学习中”“开发中”“暂停”。

搜索时对名称和标签进行标准化处理：去除前后空白、忽略大小写，并进行基础符号归一化，使“cpp”可以匹配“C++”。

# 4. 交互与异常规则

启动后循环显示菜单；用户可选择列表、新增、删除、搜索或退出。

菜单编号和项目 ID 是不同概念；删除操作只接受列表中显示的真实 ID。

输入数字失败、ID 不存在、必填字段为空或技术栈为空时，程序给出原因并允许重新输入。

用户取消删除时不修改数据。

JSON 文件不存在时，以空项目库正常启动。

JSON 文件损坏或无法解析时，显示错误并以空项目库启动；不得覆盖原文件。

# 5. 技术与目录要求

编程语言：C++17。

构建工具：CMake。

JSON 库：nlohmann/json，由 CMake 管理。

推荐目录结构：

DevManager/

├── src/                 # 程序入口与各模块实现

├── include/             # 公共头文件

├── data/                # projects.json 数据文件

├── CMakeLists.txt

└── README.md

# 6. 架构与模块职责

采用轻量分层架构：菜单层 → 应用服务层 → 持久化层 → 领域实体。

MenuController（菜单层）：显示循环菜单、收集与清理输入、展示结果；不包含业务规则和文件操作。

Project（领域实体）：保存项目字段，并负责自身与 JSON 对象之间的转换；不负责显示、输入或文件读写。

ProjectManager（应用服务层）：维护项目集合，完成新增、删除、列表、名称搜索、技术栈搜索、字段校验和 ID 分配。

ProjectRepository（持久化层）：负责 projects.json 的加载与保存，向上层报告文件不存在、读写失败或 JSON 解析失败。

这样可以在未来保留 Project 和 ProjectManager 的业务逻辑，仅将 ProjectRepository 的 JSON 实现替换为 MySQL 实现，并将 MenuController 替换或并行扩展为 HTTP 控制器。

# 7. JSON 持久化约定

文件路径：data/projects.json。顶层对象需要保存 nextId 和 projects，以保证重启后 ID 仍连续且不复用。示例：

{
  "nextId": 3,
  "projects": [
    {
      "id": 1,
      "name": "DevManager",
      "techStack": ["C++", "CMake"],
      "description": "个人开发项目管理工具",
      "status": "开发中"
    }
  ]
}

# 8. 开发顺序与 Git 提交计划

Commit 1：初始化 CMake、目录结构、README 与第三方 JSON 依赖。

Commit 2：实现 Project 数据模型、JSON 转换和字段校验。

Commit 3：实现 ProjectManager 的新增、删除、列表和两类搜索；先在内存中验证。

Commit 4：实现 ProjectRepository 的 JSON 加载、保存与损坏文件保护。

Commit 5：实现循环菜单、完整输入提示和异常处理。

Commit 6：补充边界测试与使用说明，发布 v0.1.0。

# 9. 测试与验收要点

新建、删除、搜索后的列表结果正确，且删除后 ID 不复用。

名称搜索和技术栈搜索均支持大小写不敏感的部分匹配。

空名称、空状态、空技术栈、非法菜单输入和不存在的 ID 都能被安全处理。

重启程序后项目数据和 nextId 正确恢复。

projects.json 缺失或损坏时，程序不会崩溃或覆盖损坏文件。

# 10. 后续升级方向

v0.2：增加编辑项目、状态筛选/排序，并将 JSON 仓储替换或扩展为 MySQL 仓储。

v0.3：增加 HTTP API 与 Web 管理页面。

v0.4：增加 AI 项目助手。